УТВЕРЖДАЮ

Председатель Регионального отделения

ДОСААФ России Калужской области

___________________ А.Б. Капустин

«       » _______________ 2017 г.

ПЛАН

совершенствования учебно-материальной базы

ПОУ Боровский СТК ДОСААФ России

на 2017 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Выделяемые средства (руб.) | Срок исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реконструкция и оборудование объектов учебно-материальной базы |
|  | Подготовка гравийно-песчаного основания для расширения площадки первоначального обучения вождению | 80 000 | июль | Начальник СТК |  |
|  | Асфальтирование площадки первоначального обучения вождению, нанесение разметки | 120 000 | август | Начальник СТК |  |
| По обеспечению сохранности собственности и имущества |
| 1. | Установка забора на автодроме | 70 000 | август | Начальник СТК |  |
| Мероприятия по обеспечению внедрения современных и более перспективных технических средств обучения |
| 1. | Приобретение программного обеспечения для сдачи экзамена по ПДД | 8000 | февраль | Начальник СТК |  |
| 2. | Обновление техники в классе ЛПЗ. Установка автотренажера УРАЛ 4230 | 9000 | март | Начальник СТК |  |

Начальник НОУ Боровский СТК ДОСААФ: ________________________ А.В. Игнатенко

«      »_____________________ 2017 г.